徐州工业职业技术学院

建设工程项目

招 标 文 件

项目名称：工程改造修缮及小型基建工程入库施工单位招标

项目编号：XZCIT2018GC003

2018年5月

目　    　录

招标文件核准单……………………………………3

第一章  投标须知…………………………………4

前附表………………………………………4

一、总则……………………………………6

二、招标文件………………………………7

三、投标报价………………………………8

四、投标文件………………………………9

五、投标文件密封和递交…………………11

六、开标……………………………………11

七、评标、定标……………………………11

八、合同订立  ……………………………13

第二章  合同主要条款 ……………………………14

第三章  投标文件格式 ……………………………20

招标文件核准单

根据工作需要，现在对工程改造修缮及小型基建工程入库施工单位进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

招标人：徐州工业职业技术学院招标办 联系人： 蒋老师 联系电话：0516-85782688 2018年5月

工程项目负责人核准意见 2018年5月 经办人：侯老师 联系电话：0516-85782156

第一章  投  标  须 知

前 附 表（一）

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：工程改造修缮及小型基建工程入库施工单位招标 建设地点：徐州工业职业技术学院九里校区、黄河校区 项目规模：本次招标项目规模为单项工程估算价50万元及以下的修缮工程 项目范围：校内改造修缮（建筑物修缮及改造、室内外粉刷、水电暖修缮及改造、道路改造修缮、硬铺设及运动场地改造及修缮等）项目及小型基建工程 承包方式：包工包料 质量目标：合 格 施工工期：按甲方要求 |
| 2 | 资金来源及落实情况：自筹，已落实。 |
| 3 | 投标有效期：提交投标文件截止期后45天（日历天） |
| 4 | 投标文件份数为：投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份，封装在同一密封袋中）。开标一览表一份（单独密封）。 |
| 5 | 招标文件发布之日起至2018年5月29日下午17：00止。（如果对招标文件有质疑，请以书面文件或传真件形式提交。） |
| 6 | 投标文件递交至：徐州工业职业技术学院行政楼215室 接收投标文件开始时间：2018年6月13日北京时间下午2：10 接收投标文件截止时间：2018年6月13日北京时间下午2：40 投标文件接收人：蒋老师 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 邮政编码：221000 开标时间：2018年6月13日北京时间下午2：40 开标地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室 |
| 7 | 投标保证金金额（人民币）：壹万元整 （请递交投标文件时一同递交保证金（现金方式），参加投标供应商自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，采购人有权拒收并拒绝其参与投标。） |
| 8 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 9 | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |

前  附  表（二）

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 10 | 注意：以下招标文件中加黑体的字为投标重要信息,请仔细阅读！ 一、投标人在本工程开标会议上应出示以下证件的原件加盖公司鲜章，否则视为自动弃权： 1、资格证明材料：企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、企业安全生产许可证、资质证书及招标文件要求投标人资格审查条件所符合的全部证明材料； 2、法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证； 3、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料； 4、检察机关出具的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》或通过检察机关网络平台下载打印的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》。 二、本工程无效标书判定： 1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的； 2.未按招标文件要求提供投标保证金的； 3.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的； 4.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 5.投标人名称或组织机构与资格审核时不一致的； 6.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 7.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况； 8.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 10.投标人的投标报价下浮率与招标人要求下浮率不一致的； 11.本招标文件对重大偏差的特殊规定； 12.以联合体投标。 |

一、 总     则

（一）工程概况

1、2018-2020年徐州工业职业技术学院工程改造修缮及小型基建工程入库施工企业进行招标，欢迎合格的投标人参加投标。

2、本工程具体概况：详见前附表

3、按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，招标公告已经发布，现采用公开招标方式择优选定施工单位。

4、汇总2016-2017年度修缮项目造价比率，作为投标人投标参考依据：造价在5000元以下的项目有92项，占总项目数的54.8% ；造价在5000元—20000元之间的项目有21  项，占总项目数的12.5% ；造价在20000元—50000元之间的项目有 22 项，占总项目数的12.5%；造价在50000元—100000元之间的共计19项，占总项目数的11.3% ；造价在100000元-500000元之间的共计12 项，占总项目数的7.1%。其中水电气管道项目共计23项，零星土建占63  项，房屋粉刷16项.电路改造 12 项。水网抢修14  项目，暖网抢修1 项，电路改造 19 项，防水工程19 项。

（二）资金来源

招标人的资金已经通过前附表所述的方式获得。

（三）投标人资格审查条件

投标人在投标报名及开标现场时应符合下列条件（另提供复印件加盖单位公章一套）：

1、投标申请人资质类别和等级（原件）：在徐州市建设局信用监管系统入库的房屋建筑施工总承包三级及以上资质；

2、企业法人营业执照原件（副本原件）；

3、企业组织机构代码证原件（副本原件）；

4、企业税务登记证原件（副本原件）；

5、企业安全许可证（原件）；

6、单位授权委托书及经办人二代身份证(原件)；

7、本次招标不接受联合体投标。

（四）施工过程中注意事项

1、中标单位在施工实施过程中必须完全服从招标人各种工作布置及安排；

2、招标人有权对中标人实施工程中的任何项目进行增加或删减，中标单位不得以任何理由拒绝或拖延。

3、所实施的工程项目，无论金额大小均需要按照招标方要求进行审计，最后以审计报告作为结算依据。

4、单项工程估算价10万元以下的项目，招标方有权根据轻重缓急、施工难度及施工效率经验和施工质量水平从入库单位中指定选择施工单位。

5、为提高修缮效率和服务保障，鼓励入库单位更主动、积极地完成期限内的工程修缮项目，对单项工程估算价在10万元以下的项目，优先考虑主动巡查并提交校园各类建筑物、构筑物等需要维修修缮且附带实施方案及预算报告的入库单位。

（五）投标费用及其他费用

1、投标人应承担其编制及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责，投标人无论是否中标，投标文件概不退还；

2、招标文件购置费用￥500元/份，售后不退；

标书费用缴纳方式：通过银行电汇从供应商公司基本账户转出，存款帐号为（务必在汇款时标注：汇款单位、项目名称、标书费用及对应金额）：

开户银行：淮海农商银行徐州新建支行

户 名：徐州工业职业技术学院

账 号：3203020161010000004711

3、投标保证金在开标前以现金方式缴纳，金额为人民币壹万元整，并用信封密封，加盖公章。

（六）现场踏勘

本项目不组织进行现场勘察，投标人可自行勘察。

二、招  标  文  件

（七）招标文件的组成

1、本工程的招标文件由下列文件及所有澄清、修改的文件包括招标文件中的补充资料和答疑纪要组成。

招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知

第二章 合同主要条款

第三章 投标文件格式

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同主要条款及其他要求等。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

（八）招标文件的澄清

1、投标人对招标文件等有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式于2018年5月29日17:00之前报送招标人，招标人应当以书面形式予以解答。

2、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（九）招标文件的修改

1、投标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、招标人收到潜在投标人报送的有关要求答疑文件后，应进行归纳汇总，召集有关部门进行答疑，编制答疑纪要，并以书面形式在投标截止时间前对潜在投标人给予回复。

三、投  标  报  价

（十）投标报价方式

1、本工程采用工程下浮比率的方式报价。本次招标经过核算，给出固定下浮率为8%（下浮率8%是除去施工土建工程地材（水泥、黄砂、石子）、钢材及其他需要认质认价的材料价格、安装工程主材价格均不下浮，其余部分按招标文件规定比率下浮。）

2、投标方请务必仔细阅读如下信息：

（1）工程施工过程中的主要材料均由甲方认质认价。材料价格不以造价信息价或者指导价为依据。

（2）人工、点工等依据最新定额要求或国家、省市文件要求执行。

（3）年度工程中超过60%的项目集中在7、8月实施并完成。

（4）校内维修改造工程中主要有以下项目：宿舍室内墙面的铲除及粉刷；宿舍内或公共卫生间改造及防水；建筑物外墙瓷砖的修缮及恢复；建筑物屋面渗水或漏水的修缮；宿舍内电源线路改造；建筑物内新增轻质隔墙及相关电、网、水、暖的改造或者建筑物内原墙体或轻质隔墙的拆除；室内外门的小修、大修及油漆或者更换（有木门、防盗门、防火门）；宿舍内木质壁橱门的修缮拆除及油漆及五金件的更换等；宿舍内床铺（钢质的上铺下桌、上下铺等）的拆除或挪移及其他；室内外给排水管网的修缮或拆除；室内外暖气管网修缮或拆除；室内外电力电缆、电线的修缮、更新或拆除；游园道路、广场铺设及道路的修缮的新建或拆除；临时性用房的新建或拆除；防腐油漆工程；实验实训室改造工程等其他需要进行修缮改造的工程项目。

（5）所有项目均按照国家相关定额进行预决算及审计。

（6）招标方有权利对于任何项目，对外选择实施单位（项目的实施，依据招标方实际需要，可以外选择，并不一定从入库企业中选择）。

（7）凡被选择入库的施工企业，当招标方有项目需要招标外选实施单位时，入库企业必须得到招标方书面认可方可投标。招标方有权拒绝未经招标方同意入库企业擅自参加招标方项目的招标，并在本次入库投标时投标方必须给出书面承诺。

（十一）报价编制依据及要求

1、入围校内工程修缮及小型基建项目的施工单位针对所承担的项目全部采用工程量清单方式计价（劳动力工程项目除外），竣工结算的工程量按承包方实际完成的合格工程量计算；执行最新《建设工程工程量清单计价规范》及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》等有关计价文件。

2、人工费调整执行施工当期国家或省市最新文件。

3、不可竞争费用：安全文明基本费、规费（社会保障费、住房公积金）结算时需提供社保部门开据缴纳的证明，否则不予计取。社保费按最新费用定额规定计算，由中标人缴纳，凭缴费发票在结算时计取；若因中标人未办理缴纳导致的一切不良后果由中标人承担。

4、措施项目费：

安全文明施工基本费按最新费用定额规定计算计取；

安全文明施工增加费：不计取。

临时设施费按最新费用定额规定下限计算。

模板、脚手架：按计价定额规定计取。

垂直运输费：结合现场实际情况，按计价定额规定计取。

大型机械进退场费：按经核定的市场价计取。

5、规费：按最新费用定额规定计算。

6、税金：按国家或省市最新文件执行。

7、项目结算按以上原则计算并经审计后，扣除招标方对认质认价的材料后乘以下浮率进行结算。

四、 投  标  文  件

（十二）投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（十四）投标文件的组成：

1、投标函；

2、法定代表人资格证明书；

3、授权委托书；

4、投标单位证明文件（包含营业执照副本、企业组织机构代码证副本、税务登记证副本、安全生产许可证复印件加盖公章，资质复印件加盖鲜章，房屋建筑施工总承包三级及以上资质证书复印件加盖公章。

5、开标一览表；

（十五）投标文件的编制

1、投标人必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展，投标文件应统一使用A4纸。投标文件中的书写，如非打印稿件，一律使用钢笔、签字笔书写，须字迹清楚。禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝、红色及其它易褪变扩散的墨水。

2、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

（十六）投标文件的份数和签署

1、投标人按本须知的规定，编制壹份投标文件“正本”和肆份投标文件“副本”；并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本和副本应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖法人单位公章和投标人法定代表人鉴章或其代理人的鉴章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人法定代表人或其代理人的鉴章。

（十七）投标有效期

1、投标文件在投标须知前附表规定的投标截止日期之后所列的日历日内有效。

2、在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标人核准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本招标文件关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

（十八）投标保证金

1、投标人的投标保证金在开标前以现金方式缴纳，金额为人民币壹万元整，并用信封密封完好，在封袋骑缝处加盖公章。

2、未中标人的投标保证金应在确定中标人之后，予以全额无息退还。

3、中标人的投标保证金在签订合同的同时转为履约保证金，合同履行结束，所承担的工程验收合格且无违约及怠于服务的情况出现，一次性无息退还。

4、除不可抗拒因素外，投标人出现下列情况之一，除扣罚投标保证金外，还将依法上报相关部门，并且六年内将拒绝该单位到校内参与任何形式标的的招投标。

(1)投标书明显有瑕疵等原因故意废标；

(2)在开标后的投标有效期内撤回投标文件；

(3)或者中标后在规定时间内不与招标人签订工程合同的；

(4)投标活动中有违法、违规行为等情况的；

(5)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金的；

(6)中标人无正当理由拒绝签订合同；

(7)其他法律、法规中规定的。

五、投标文件密封和递交

（十九）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在袋中，封袋上应写明招标人名称、项目名称、投标人名称。

2、所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人法人印章和法定代表人（或其代理人）印章。

3、投标人的投标书应按以上规定密封，否则投标文件将被拒绝，并原封退还。

（二十）投标截止时间

投标人须按前附表中规定的投标文件递交地点、在截止时间之前将投标文件递交给招标人。逾期送达或未送达到指定的地点的投标文件，招标人拒绝接受。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

六、开    标

（二十一）开标

1、开标会议由招标人按前附表规定的时间和地点举行，邀请所有投标人参加。参加开标的投标人代表（即法定代表人或其委托代理人）应签名报到，以证明其出席开标会议。

2、投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。

3、投标人在本工程开标会议上应出示以下证件的原件，否则视为自动弃权：

（1）资格证明材料：企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、企业安全生产许可证、资质证书，及招标文件要求投标人资格审查条件所符合的全部证明材料；

（2）法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证；

4、招标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的单位名称、投标报价、质量、以及招标人认为适当的其他内容。

七、评标、定标

1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，定标由招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定拟中标人，经公示无疑义后确定中标人。

2、公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

3、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

(二十二)本工程的评标办法：

1、本工程采用综合评估法，按得分高低，选择前三名作为入库单位。单项工程预算价在10万元—50万元之间的项目，根据入围施工单位上报的施工方案或图纸或效果图、工程量清单预算等进行综合比较进行选定实施单位。

2、评标委员会的组建：评标委员会成员由5人组成 。

3、评标前准备工作：

资料准备：本工程招标文件及其补充通知，相关评标用表及其他评标资料。资料应做到评标专家人手一份，招标人应保证评标资料的完备性、真实性。

4、详细评审：

（1）有效投标报价的确定：按本招标文件规定的方法确定有效投标人的投标报价即为有效投标报价。

（2）评标委员会认定各投标人有涉嫌哄抬标价或串通投标等违法违纪现象的，可暂停评标，并提请招标人依法进行查处。

5、评标报告：

评标委员会完成评标后，应当拟定一份书面评标报告提交招标人，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

6、评分设置及评分办法

本次项目招标分数设置满分100分。具体评分办法如下：

1、施工组织设计20分（根据招标方给出的潜在工程项目，制定施工组织设计：评分根据描述全面性、条理清晰性、切实可行性、贴近学校环境性、符合相关法律法规性等酌情给予打分。很好的给15-20分、较好的给10-14分、一般的给5-9分、差的给0-4分。）

2、投入人员描述及相关措施20分（根据招标方给出的潜在项目，合理、合期限的匹配人员给予打分。合理的的给14-20分、较为合理的的给6-13分、一般性的给0-5分。）

3、投标单位委派施工代表答辩20分（按照招标方的提问，根据投标方回答流利、经验丰富、贴近学校环境等给予打分。好的给14-20分、较好的给6-13分、一般的给0-5分。）

4、投标单位对承担校内维修改造及时性和有效性的具体方案20分。（招标方给出固定项目为：投标方按照此项目进行及时性和有效性方案的详细描述。具体项目情况为：4月份的某一天，某宿舍楼主供水突然出现沙眼渗漏，投标单位做出相关详细方案）。备注：网上摘抄和校内现实情况完全无联系的得0分，方案一般的1-5分，方案良好的5-12分，方案贴近校内现实并具有较好的可操作性的13-20分。

5、接受招标方付款方式的给20分。（招标方付款方式为：年度分为两次付款，9月份付款一次，12月份付款一次，接受并书面承诺符合招标方要求的给20分，不接受给0分，接受但没有书面承诺的给5分）。

八、合  同  订  立

（二十三）办理《中标通知书》

在投标有效期截止前，招标人确定中标单位，以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

（二十四）订立合同

1、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

2、合同协议书的签署

（1）中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。招标人根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律规定，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（2）草拟的合同协议，须与中标条件一致的原则审查后正式签订。

（3）合同书写

一本合同书的书写应由同一人来完成，不得前后由不同人笔迹、不同颜色的笔来书写。如非打印稿件，一律使用钢笔、签字笔书写，须字迹清楚。禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝、红色及其它易褪变扩散的墨水。

3、质量保修期

执行国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为： （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

第二章 合同草案及主要条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间：2018年 月 日 |  |

徐州工业职业技术学院的2018-2020年校内维修改造及小型基建工程项目【单项预算价在50万元及以下的工程项目】采用公开招标的方式，按照平等投标，公开评标，择优定标的原则。甲方选定乙方入围施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及本合同工程的招标文件、投标书、经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守。

第一条  项目概况

1.项目名称：徐州工业职业技术学院2018-2020年校内维修改造及小型基建工程项目【单项预算价在50万元及以下的工程项目】

2.项目地址：徐州工业职业技术学院九里校区、黄河校区（黄河校区主要指教职工家属宿舍楼及与其相关的项目）

3.项目内容：单项工程预算在50万元及以下的维修改造及小型基建工程

4.资金来源：自筹

第二条  工程承包范围

1、原则上是单项合同估算价在50万元以下的项目，对于甲方认为需要通过相关程序另选实施单位的工程项目，乙方无权认定“单项工程估算价50万元以下的项目”应交给入库单位实施。

2、单项工程估算价10万元以下的项目，甲方有权根据轻重缓急、施工难度及施工效率经验和施工质量水平从入库单位中指定选择实施单位。

3、为提高修缮效率和服务保障，鼓励入库单位更主动、积极的完成期限内的工程修缮项目，对单项工程估算价在10万元以下的项目，优先考虑主动巡查并提交校园各类建筑物、构筑物等需要维修修缮且附带实施方案及预算报告的入库单位。

4、原则上“单项工程估算价在10万元-50万元之间的项目”，必须按照甲方的规定和程序，经过评选选择实施单位。

第三条  工期要求

按照甲方要求完成。

第四条  质量标准

工程质量标准：合格

第五条  合同价款：

除去施工所用材料经甲方认质认价之外的其余按照项目审定价下浮8%。

第六条  合同生效

合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。

第七条  甲方派驻代表为刘继峰，乙方派驻项目经理为       。

第八条  工程承包方式：包工包料。

第九条  工程项目管理

1.乙方在施工实施过程中必须完全服从甲方各种工作布置及安排；

2.甲方有权对乙方工程实施中的任何项目进行增加或删减，乙方不得以任何理由拒绝或拖延。

第十条  工程材料管理

施工所用任何材料都必须由甲方给予认质认价，乙方要无条件执行甲方认质认价的要求，不得以任何形式或原因进行推诿。

第十一条  工程质量管理

1.工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级；

2.乙方施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、现行国家验收规范、标准等作为检查、抽查或者验收的依据和标准；

3.乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，延误的工期不顺延；

4.隐蔽工程验收规定：

工程隐蔽验收前施工单位必须在实施的12小时前通知甲方、跟踪审计人员或监理，未经甲方、监理批准不得进入下道施工工序。甲方、监理、跟踪审计人员不得无故拖延隐蔽工程验收，并在接到施工单位通知24小时后没有批复，可视同验收合格。隐蔽工程验收单必须在验收后24小时内完成，过期不予认可，不得补办隐蔽工程验收单。

未通过甲方、监理验收，乙方擅自进行下一道工序施工，则无论此部分工程是否合格，乙方都将按此部分工程价款的2%向甲方支付违约金。

第十二条  工程结算办法

1.采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按承包方实际完成的合格工程量应予计量且确定；执行最新《建设工程工程量清单计价规范》及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》等有关计价文件；

2.人工费调整执行施工当期国家或省市最新文件；

3.不可竞争费用：安全文明基本费、规费（社会保障费、住房公积金）结算时需提供社保部门开据缴纳的证明，否则不予计取。社保费按最新费用定额规定计算，由中标人缴纳，凭缴费发票在结算时计取；若因中标人未办理缴纳导致的一切不良后果由中标人承担；

4.措施项目费

安全文明施工基本费按最新费用定额规定计算计取；

安全文明施工增加费：不计取；

临时设施费按最新费用定额规定下限计算；

模板、脚手架：按计价定额规定计取；

垂直运输费：结合现场实际情况，按计价定额规定计取；

大型机械进退场费：按经核定的市场价计取。

5.规费：按最新费用定额规定计算；

6.税金：按国家或省市最新文件执行；

7.按以上原则计算并经审计后，乘以中标下浮率结算（甲方认质认价材料不参与下浮）。

第十三条  工程款支付方式

本工程无预付款,凭借乙方提供的正规发票，一年分两次支付工程款，第一次为当年9-10月份，第二次为当年12月份（工程付款按照审计报告结果进行支付，无审计报告一律不支付。因审计报告没有出具而与支付时间产生影响，一律推后延迟进行工程款结算。）

第十四条  工程验收与保修

一．工程验收

1.工程竣工后，施工单位先进行自检，在自检合格基础上向甲方提出验收申请报告，报请验收时间按照工程项目属性进行确定。单项工程预算价在50万元及以下的小型修缮工程项目在竣工结束后15天内提请验收，未按规定提请验收者，视为拖延工期，按合同要求给予处罚。

工程竣工验收以本工程技术文件、施工图纸及施工技术要求现场完成情况为依据。

2.工程具备验收条件为：

（1）工程竣工后，乙方根据甲方的要求提供完整的竣工技术档案资料3份。

（2）工程交付验收必须符合国家有关规定，必须按合同完成全部工程量。

（3）符合竣工验收条件，由乙方承担本项目施工各项资料及手续的办理。

3.工程保修

（1）全部合同工程交工后，仍由承包人对工程质量实行保修。

①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（2）属于保修范围内的项目，投标人在接到维修通知起4个小时内派人现场处理。如果没有在约定时间内到达现场处理维修，甲方委托他人处理，维修费将从质保金或其他未付款工程款中扣除。

第十五条  乙方对承担甲方维修改造的及时性和有效性具体方案

以乙方投标文件为准。

第十六条  违约责任

1.由于乙方的原因造成竣工日期延误（自然不可抗拒力和甲方造成的原因除外），按每一天300元向甲方支付违约金；影响学生学习、住宿等重大事件(每年新生开学前宿舍、教学场所改造)，按照每天3000元向甲方支付违约金；

2.乙方使用的材料及施工质量与甲方认质认价的材料要求不符的，甲方有权拒绝支付不符合要求部分的工程款及材料款，并要求乙方更换或返工，直至符合要求。因乙方不执行或拖延或其他行为抵触甲方对工程使用材料的认质认价而产生拖延工期或以次充好等行为，将判定乙方弄虚作或不服从甲方管理，甲方有权立即终止双方相关协议。

3.因乙方原因，造成甲方增加工程费用和产生项目赔付费用，此部分费用由乙方承担。

4.未经甲方同意，乙方分包、转包工程的，甲方有权立即终止与乙方的相关协议，并且3年内发包人方将拒绝承包人参与任何标的的投标；

5.因乙方自身原因，达不到合同约定的工程质量目标，乙方必须及时进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。

6.乙方要遵守国家相关规章制度，安全生产，相关工种必须持证上岗，确保安全。凡产生任何安全事故，乙方要全部承担责任并按照国家相关规定依法处理。甲方直接终止双方协议并将其列入学校不良企业名单内，三年内学校拒绝其校内投标资格。

7.乙方必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务，有一次出现违反法律法规情况出现的，甲方立即终止双方相关协议，且三年内不接受甲方任何标的的投标。

8.甲方在对入围三家单位进行施工方案、施工组织设计、预算比选过程中，出现方案高度雷同，施工组织设计高度相似，预算高度相同的，视为承包单位相互串通，甲方直接终止双方相关协议并将其列入学校不良企业名单中，三年内发包方将拒绝其校内投标资格。

9.甲方有权对乙方所实施的工程项目进行抽查进行质量和服务评审，乙方有一次单项工程项目的质量和服务评审报告获得全部否定的，甲方直接终止双方相关协议并将其列入学校不良企业名单内，三年内学校将拒绝其校内投标资格。

10.乙方在年度施工时间范围内累计有三次单项工程项目质量和服务评审报告获得一半及以上否定的，甲方在第三次项目质量及服务评审报告出具后直接终止双方相关协议并将其列入学校不良企业名单内，二年内学校拒绝其校内投标资格。

11.出现一次拖欠工人工资而导致恶劣影响的，甲方直接终止双方施工协议并将其列入学校不良企业名单内，三年内学校拒绝其校内投标资格。

12.乙方在与甲方相关协议期间，其施工人员校内出现一次与师生打架斗殴现象，将停止其一年内承接校内任何工程的处罚措施，情节严重的，甲方直接终止双方施工协议并将其列入学校不良企业名单内，三年内学校拒绝其校内投标资格。

13.乙方在与甲方相关协议期间，不服从甲方管理，辱骂、威胁甲方工程管理人员、审计人员、监理人员的，甲方直接终止双方施工协议并将其列入学校不良企业名单内，三年内学校拒绝其校内投标资格。

14.乙方不按照甲方项目管理部门要求递交实施方案、施工组织设计及工程预算、效果图的或没按甲方项目管理部门要求的期限内完成的，暂停一年承接工程。

15.乙方所实施的单项工程经审计后审减额超过20%的，视为虚报虚增，甲方直接终止双方施工协议并将其列入学校不良企业名单内，三年内学校拒绝其参与校内投标资格。

16.乙方因工程项目小或对承接工程项目挑肥拣瘦或因各种原因不愿承担所要求完成的工程项目，甲方直接终止双方施工协议并将其列入学校不良企业名单内，三年内学校拒绝其参与校内投标资格。

17.乙方在竣工验收合格20个工作日内，将工程报审资料备齐后报审，晚一天扣罚500元，连续超过20个工作日的扣除工程款的40%。连续超出60天的将视为不服从甲方管理，甲方立即终止双方相关协议。

第十七条  审计要求

1.本工程需要经过审计方可最终结算。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。

2.审计费用结算方式（以下方式根据江苏省教育厅最新调整办法执行）

（1）单项工程核减率超过10%（含10%）的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在8%（含8%）—10%之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%（含5%）—8%之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（4）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

3.审计过程中因乙方差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况，则该部分费用不予增加。除上述原因以外，其他乙方原因导致的审增额，由乙方双倍支付审增部分的审计费用。

4.完工工程项目应按照规定时间送审。需在年度内结算的，必须在当年11月10日以前向审计部门提交完整的工程项目竣工结算的资料，逾期不报，不能保证当年完成结算审计工作。

第十八条  争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先友好协商解决，协商不成请按下列第2种方式解决；

1.并约定向  /  仲裁委员会提请仲裁。

2.向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十九条  合同份数
本合同共   页，双方约定合同份数共陆份，甲方肆份，乙方贰份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

第三章  投标文件格式

格式一：

投  　标 　 函

：

（一）根据已获取的                        工程招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，我单位经市场调研和研究招标文件后，愿以工程验收合格后经审计后的审定价进行下浮，具体下浮率详见开标一览表，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工通知立即开工，并贵方任务通知书上

的要求工期完成。

（三）我单位保证本工程质量达到                        标准。

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（五）已经认真阅读并理解本招标文件各项规定，特别是招标文件中合同主要条款中的违约责任的意义和后果，我公司完全响应。

投标人(法人印章)

法定代表人 (印章)

年   月    日

格式二：

开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标。本页数据必须打印，手写无效。）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
|  | 工程验收合格经发包方结算审计后下浮率为8%是否响应： 。 付款方式是否响应： 。 |

投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：

日  期：    年  月  日

格式三：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：          职务：

系                    的法定代表人。为徐州工业职业技术学院2016-2017年工程改造修缮及小型基建工程入库施工企业招标项目，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：      年      月      日

格式四：

授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　 （姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　　　（单位名称）　　　　　　       （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　贵单位的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　　　　　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

（代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

附：

格式五：

质量及维修承诺书

：

我单位承诺严格按贵单位招标文件对工程质量标准的要求完成本工程项目清单所列的所有施工，并严格履行合同约定的工程后期维修事宜。

投标人(法人印章)

投标代表人 (印章)

年   月    日