招 标 文 件

编    号：XZCIT2015GC009

招 标 人：徐州工业职业技术学院

工程名称：通风除尘设备及改造

徐州工业职业技术学院

二0一五年十一月

目　    　录

招标文件核准单………………………………………………………………………………3

第一章  投标须知……………………………………………………………………………4

前附表…………………………………………………………………………5

一、总则………………………………………………………………………6

二、招标文件…………………………………………………………………7

三、投标报价…………………………………………………………………8

四、投标文件…………………………………………………………………11

五、投标文件密封和递交……………………………………………………13

六、开标………………………………………………………………………13

七、评标、定标………………………………………………………………14

八、合同订立…………………………………………………………………18

第二章 合同主要条款………………………………………………………………………19

一、工期………………………………………………………………………19

二、承包方式…………………………………………………………………20

三、付款方式…………………………………………………………………21

四、质保期 …………………………………………………………………21

第三章 设备清单和技术要求及规格………………………………………………………28

第四章  附件 ………………………………………………………………………………29

招标文件核准单

徐州工业职业技术学院招标办 受徐州工业职业技术学院采购领导小组的委托，对通风除尘设备及改造进行招标，欢迎合格的投标人参加投标。

招标代理机构： 经办人： 联系电话： 法人（印章） 法定代表人（印章）

招标人核准意见 法人（印章） 法定代表人（印章） 2015年11月12日 经办人：李老师 联系电话：0516-85782688

第一章  投标须知

前  附  表（一）

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：通风除尘设备及改造工程 建设地点：徐州工业职业技术学院新校区 质量标准：符合图纸设计及国家有关规定、标准 工程规模：总控制价：36万元（通风改造：22.1万元；实验家具：13.9万元） 招标范围：详见招标文件清单和图纸 要求工期：不超过60天（实际以投标方自报工期为准） 标段划分：本工程共分为壹个标段 |
| 2 | 项目编号XZCIT2015GC009 |
| 3 | 资金来源及落实情况：自筹，已落实 |
| 4 | 总控制价： 36万元（通风改造：22.1万元；实验家具：13.9万元）。 |
| 5 | 招标人:徐州工业职业技术学院 联系人：李老师 电话：0516-85782688 项目咨询及现场勘察联系人：刘老师 13705216374 现场勘察地点：徐州工业职业技术学院材料工程学院 现场勘察时间：2015年11月19日北京时间下午2：30---5：00 |
| 6 | 投标有效期:投标截止之日起90天内保持有效（日历天数） |
| 7 | 投标文件数量：正本一份，副本两份 |
| 8 | 投标保证金金额：人民币 壹万 元 （请递交投标文件时一同以现金形式递交递交保证金，投标单位自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、标段及编号、金额。不按要求密封，招标人有权拒收） |
| 9 | 联合体投标：本次招标不接受联合体投标 |
| 10 | 招标文件质疑期：招标文件发布之日起至2015年11月20日下午17：30止。（如果对招标文件有质疑，请以书面文件或传真件形式提交） |
| 11 | 投标文件递交至：徐州工业职业技术学院行政楼215室 接收投标文件开始时间：2015年12月2日北京时间上午9：00 接收投标文件截止时间：2015年12月2日北京时间上午9：30 投标文件接收人：李老师 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 邮政编码：221000 |
|  | 开标时间：2015年12月2日北京时间上午9：30 开标地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室 |

前  附  表（二）

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 8 | 注意：以下招标文件中黑体字为投标重要信息,请仔细阅读！ 一、资格审查时提供的原件 1、企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证。 2、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）。 3、投标法定代表人或其委托代理人有效身份证原件。 4、具有ISO9001质量体系认证； 5、2012年以来承接过单项合同金额在10万元及以上的类似本招标项目的销售业绩（提供政府或事业单位类似实验室工程合同或中标通知书原件至少一份） 二、本工程无效标书判定： 1. 未按照招标文件规定签署、盖章； 2.未按招标文件要求提供投标保证金的； 3.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的； 4.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 5.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 6.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 7.明显不符合技术规范、技术标准的要求； 8.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况； 9、不响应付款方式的。 10.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 11.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 12.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的； 13.本招标文件对重大偏差的特殊规定： / |

一、 总     则

1、工程概况

1.1徐州工业职业技术学院 对通风除尘设备及改造工程进行招标，欢迎合格的投标人参加投标。

1.2本工程具体概况：              详见前附表

1.3工程名称、建设地点、承包方式、要求工期、要求质量标准及招标范围详见投标须知前附表及图纸。

2、按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，上述工程已履行完审批手续，招标公告已经发布，结合公开招标择优选定施工单位。

3、资金来源

招标人的资金已经通过前附表（一）第3项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的各项支付。

4、投标人资格审查条件

为履行本采购合同的目的，参加投标的供货企业（以下称“投标人”）至少须满足工程所需的资质等级及各项资料，包括投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。投标人在投标时应提交下列资料原件审核验收：

4.1具备有效的营业执照且注册资金不小于200万元、税务登记证、企业组织机构代码证，且经营范围包含本项目。

4.2具有ISO9001质量体系认证（同系列均可）；

4.3 2012年以来承接过单项合同金额在10万元及以上的类似本招标项目的销售业绩（提供政府或事业单位类似实验室工程合同或中标通知书原件至少一份）；

4.4本项目不接受联合体投标。

5、本项目采用资格后审：

6、投标申请人有权了解本单位的资格审查结果，招标人应对资格审查不合格的投标申请人提出的疑问给予答复。投标申请人如认为招标人的行为不符合有关规定的，可以书面形式向徐州工业职业技术学院招标办投诉。徐州工业职业技术学院招标办接到投诉后，应对资格预审过程及结果进行审查，并按规定进行处理。资格审查方式和评审办法不在招标文件中明确的和资格审查结果与招标文件中的要求不一致的，应宣布资格审查结果无效。

7、备选标

本工程招标人不要求投标人提供备选标。

8、投标费用

8.1投标人应承担其编制及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

9、现场踏勘

建议投标人对工程现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘的时间详见投标须知前附表，费用由投标人自己承担。

二、招  标  文  件

10、招标文件的组成

10.1本文件及其所有补充资料、答疑。

10.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同主要条款、技术规范要求。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

11、招标文件的澄清

11.1投标人对招标资料（包括招标文件及施工图纸等有关资料）有疑义或疑问需要澄清，必须以书面形式于前附表时间报送招标人。招标人在前附表规定时间予以书面解答。

11.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

12、招标文件的修改

12.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖投标人公章）形式（如信函、传真，下同）通知招标人。对在投标人须知前附表中所述之投标文件质疑截止期前收到的对招标文件的澄清要求，招标人对于需要澄清的问题，将以予以答复，同时将答复内容在招标公告栏中公示，但不说明问题的来源。

12.2为使投标人在编制投标文件时，将补充通知和修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间应在补充通知中写明）。

三、投  标  报  价

13、投标报价内容

13.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单所对应施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为投标人提交的已标价的工程量清单及附表。

13.2投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。若出现与招标提供的工程量清单漏报的，则视为投标人让利，若投标人所报清单与招标给定的清单不一致，结算时不予认可。

13.3投标人应按招标人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

13.4实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由招标人承担，价的风险在约定风险范围内的，由投标人承担，风险范围以外的按合同约定。

13.5投标人在核对清单及清单项目特征描述上与图纸有不符合的地方，除招标人书面答疑统一要求外，一律按照清单及清单项目特征描述执行。

14、投标报价方式

14.1本工程采用固定总价合同（除另有规定外）。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.2本工程对材料风险约定如下： 所有材料价格在施工期间不作调整。

15、投标报价的计价方法

本工程项目采用工程量清单计价。投标人应根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。 除了合同另行规定（招标人要求变动）的以外，以上报价包含合同规定的全部责任（包括提供的有关货物、材料、工程设备、服务以及需要完成的工作），以及为工程的正确的施工、试验、维护、保养、修补缺陷所需要的全部有关事项和物品，还应包括工程所涉及的材料及检测检验费用（有明确的政策性文件除外）。

16、报价编制依据及要求：

本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等有关计价文件。

16.1不可竞争费用：安全文明基本费、税金。

16.2本工程的其他规定：

16.2.1招标控制价编制价格参考 2015 年第7期《徐州工程造价信息》及相关市场价格，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。

16.2.2招标控制价人工费调整执行【2015】133号文件，投标人自主报价，结算不调整（含政策性文件）。

16.3、建筑安装工程造价的组成：

16.3.1分部分项工程费：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等有关计价文件。

16.3.2措施项目费

下述措施项目费中，除安全文明施工措施费外其它措施项目均由投标人自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算，结算只调减不调增（有设计变更及签证除外）。承包人可根据工程实际与施工组织设计自行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

（1）安全文明施工基本费（土建）：按（分部分项+单价措施费-设备费）×3.0%计取

（2）安全文明施工基本费（安装）：按（分部分项+单价措施费-设备费）×1.4%计取

（3）安全文明施工增加费：不计取。

（4）计日工：执行施工当期江苏省相关规定并以现场签证为依据。

（5）总包管理费：暂不计取。

（6）住房公积金（土建）：（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）*0.5%

住房公积金（安装）：（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）*0.38%

社会保障费（土建）：（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-设备费）×3.0%

社会保障费（安装）：（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-设备费）×2.2%

18、税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费）×3.48%

工程价款调整

1采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2本工程对于工程价款调整约定如下：

经现场监理工程师（或发包人代表）和跟踪审计代表签证认可的按规定应由发包人承担费用的设计变更、签证的计价方法：

- 工程量清单中已有的项目按投标书相应综合单价计算。

工程量清单漏项或设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、有关文件规定及招标人提供的工程量清单，按照标底的组价方式计算并同比例下浮，下浮比率＝1-（中标价-暂估价材料－暂列金额）/（标底价-暂估价材料－暂列金额），标底中没有的材料结合项目发生当期的《徐州工程造价信息》指导价或市场询价计算工程价款。

- 由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，在施工过程中经发包人代表、跟踪审计确认后，按中标人投标报价中综合单价进行调整。

3、因分部分项工程量非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“总价措施项目清单与计价表”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“单价措施项目清单与计价表”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同有约定的按合同执行。

4、本工程机械进场路线由投标人自行规划并经招标方管理部门认可，进场及施工过程接受招标方管理部门的管理与监督。报价中涵盖为机械机场所作出的各项安全保证措施费用及场地修复费用（若通过绿化等场地进出入施工场地，投标单位用充分考虑完工后场地恢复所有花销费用）。

四、 投  标  文  件

17、投标文件应包括下列内容：

17.1、投标函；

17.2、法定代表人资格证明书；

17.3、授权委托书；

17.4、报价明细表；

17.5、施工组织设计；

17.6、质量保证及售后服务承诺书

17.7、投标单位证明文件（包含营业执照副本、税务登记证副本、质量体系认证等本标书要求的各项资质证书复印件加盖公章，资质复印件加盖鲜章）

17.8、计划投入的主要施工机械设备表；

17.9、主要施工人员表；

17.10、投标承诺书；

17.11、2013年以来业绩、项目名称及联系人，加盖鲜章；

17.12、公司简介加盖鲜章；

17.13、投标文件其他附件。

18、投标文件的编制

招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。投标文件应统一使用A4纸。投标文件中的书写，如非打印稿件，一律使用钢笔、签字笔书写，须字迹清楚。禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝、红色及其它易褪变扩散的墨水。

18.1投标文件正本必须书写或打印，副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

18.2全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

19、投标文件的份数和签署

19.1  投标人按本须知第7条的规定，编制一份投标文件“正本”和二份投标文件“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19.2  投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖法人单位公章和投标人法定代表人鉴章或其代理人的鉴章。

19.3  全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人法定代表人或其代理人的鉴章。

20、投标有效期

20.1投标文件在投标须知前附表第6项规定日期内有效。

20.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招投标办核准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本招标文件第21条关于投标保证金的退还与没收的规定仍适用。

21、投标保证金

21.1投标保证金壹万元，缴纳方式按投标须知前附表第8项规定。

21.2资格预审合格参加投标的未中标人，投标保证金在中标公示结束后，无息退还。

21.3确定为中标候选人单位的投标保证金自动转为中标履约保证金，在合同签署后转为合同履约保证金，待甲方第一次付款时予以退还（无息）。

21.4除不可抗拒因素外，投标人出现下列情况之一，招标方依其情节轻重，除扣罚其一定数量的投标保证金外，还将依法保留追究权利。

21.4.1投标人未按时参加投标；

21.4.2在开标时证件不齐全，投标书明显有瑕疵等原因故意废标；

21.4.3在开标后的投标有效期内撤回投标文件；

21.4.4或者中标后在规定时间内不与招标人签订工程合同的；

21.4.5投标活动中有违法、违规行为等情况的，

21.4.6中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

21.4.7中标人无正当理由拒绝签订合同。

21.4.8其他法律、法规中规定的。

22、招标人如认为有必要，可以要求中标人追加履约保证金，总额不超过中标价的10%。

五、投标文件密封和递交

23、投标文件的密封与标志

23.1投标人应将投标文件的正本和副本密封在袋中，封袋上应写明招标人名称、工程名称、投标人名称。

23.2所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人法人印章和法定代表人或其代理人印章。

23.3投标人的投标书应按以上规定密封，否则投标文件将被拒绝，并原封退还。

24、投标截止时间

投标人须在前附表中规定的投标文件递交地点、截止时间之前将投标文件递交招标人。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

六、开    标

25、开标会

25.1开标会议由招标人按前附表规定的时间和地点举行，参加开标的投标人代表（即法定代表人或其委托代理人）应签名报到，以证明其出席开标会议。

25.2投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。

25.3开标会议由招标人组织并主持。由各投标人或其推选代表对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确。

25.4投标人在本工程开标会议上应出示以下证件的原件，否则视为自动弃权：

25.4.1 法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证（如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证原件);

25.4.2 按照招标文件要求提供以下资格审查材料：

1）企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证。（如若不能提交原件，可以以复印件并加盖公司公章作为验证资料）

2）法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）。

3）投标法定代表人或其委托代理人有效身份证原件。

4）具有ISO9001质量体系认证；（如若不能提交原件，可以以复印件并加盖公司公章作为验证资料）

5）2012年以来承接过单项合同金额在10万元及以上的类似本招标项目的销售业绩（提供政府或事业单位类似实验室工程合同或中标通知书原件至少一份）

七、评标、定标

26、 评标、定标工作在徐州工业职业技术学院相关部门的监督下进行。定标由招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定拟中标人，经公示无疑义后确定中标人。

27、本工程的评标办法

本工程采用综合评标法。

27.1评标委员会的组建：评标委员会成员由5人单数组成。

27.2评标前准备工作：

1）资料准备：本工程招标文件及其补充通知，相关评标用表及其他评标资料。资料应做到评标专家人手一份，招标人应保证评标资料的完备性、真实性。

2）招标人介绍各评标专家，评标委员会推举项目评委会负责人（组长）。

28、必备要求

28.1投标人必须满足清单、图纸各项指标(指标只能高于而不能低于本招标文件各项指标)。

28.2符合本招标文件的实质要求。

28.3投标人必须对所有项目进行报价，只对部分项目报价视为无效投标。

29、投标文件的澄清

评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（主要指不允许更改投标的工期、质量、报价，及提出变项降价、更换投标文件中的其他实质性内容等等方面）。

但是按照本须知规定校核时发现的算术错误不在此列。

30、投标文件的符合性评审

30.1 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

30.2 如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

31、错误的修正

31.1  评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

31.2  如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

31.3  当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

31、4  按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，（其投标保证金将被没收）。

32、投标文件的评价与比较

32.1  评标委员会将仅对按照本招标文件确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

32.2  在评价与比较时应根据本招标文件内容的规定，通过对投标人的投标报价、施工组织设计、业绩及现场答辩等综合评价。

33、评标报告：

评标委员会完成评标后，应当拟定一份书面评标报告提交招标人，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

34、评分标准

| 评价指标 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术性能 | 15分 | 1、所投产品性能参数优于招标文件中技术条款要求情况（评委会认为超出指标有意义的）的，优于项每处加1分。本项最高得分7分。 2、在招标文件中未有的技术条款，如果所投产品具备并列出，评委会认为其有实际使用价值的，每增加一项给2分。本项最高得分8分。 |
| 企业实力 | 5分 | 产品质量控制与技术能力等，具有安全生产许可证、各项与本项目相关的专业管理水平认证、与本项目有关的创新能力。评委会认可的，优等的5分，良等的3分，一般的2分，其他的2分以下。 |
| 答辩分 | 5分 | 投标单位现场阐述本项目施工、安装组织等情况，评委会可现场提问。评委会根据答辩情况自主打分，优等的5分，良等的3分，一般的2分，其他的2分以下。 |
| 施工、安装等组织设计 | 10 | 评委会根据施工、安装等组织设计中的人员配备、设备的配备、工期等情况自主打分，优等的10分，良等的7分，一般的4分，其他的4分以下。 |
| 质保期 | 4分 | 质保期为 1 年的，得0分（低于1年的作为废标处理），每增加1年质保期加2分。本项最高得4分。 |
| 业绩 | 6分 | 2013年以来,以合同原件为准，具有同类产品业绩的有一份得1.5分,最高得6分，投标书中为复印件，评分时以提供的合同原件为依据，没带原件的不得分。 |
| 优惠措施 | 5分 | 优惠措施等，如提供除招标文件要求的配置以外的配件、设备、工程等，评委会认可的具体的、实在的优惠措施。优等的5分，良等的3分，一般的2分，其他的2分以下。 |
| 价格分 | 50 | 投标人价格得分= (满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价/该投标人报价)×50 （按总价来分别进行评分） |

35、定标办法

评标委员会在完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，对各投标人按得分高低次序排出名次，并推荐1－3名投标人为中标候选人：

（1）当有效投标人为七家及以上时，评标委员会应推荐3名有排序的中标候选人，待招标人确认整个招标过程无误后，确定排名第一的中标候选人为中标人并进行公示；

（2）当有效投标人为五家或六家时，评标委员会应推荐2名有排序的中标候选人，待招标人确认整个招标过程无误后，确定排名第一的中标候选人为中标人并进行公示；

（3）当有效投标人为三家或四家时，评标委员会只能推荐一个中标候选人，待招标人确认整个招标过程无误后，确定排名第一的中标候选人为中标人并进行公示；

当投标人总得分出现并列第一的情况时，可以将并列的中标候选人同时推荐给招标人，待招标人确认整个招标过程无误后，自主从并列第一的中标候选人中确定中标人并进行公示；

异常情况，评标委员会有权集体决策定标，或废止本次招标，经监管部门同意，招标单位可另行组织招标。

八、合  同  订  立

36、办理《中标通知书》

在投标有效期截止前，招标人确定中标单位，以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

37、订立合同

37.1合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

37.2合同协议书的签署

（1）中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。招标人根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律规定，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（2）草拟的合同协议，须与中标条件一致的原则审查后正式签订。

（3）合同书写

一本合同书的书写应由同一人来完成，不得前后由不同人笔迹、不同颜色的笔来书写。如非打印稿件，一律使用钢笔、签字笔书写，须字迹清楚。禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝、红色及其它易褪变扩散的墨水。

38.质量保修期

本工程整体质保时间不得低于壹年。

39、付款方式：

本工程无预付款和进度款,施工完毕并经验收合格后付至合同价款的60%(同时无息返还工程履约保证金)，工程结算资料经发包人审计后，付至工程审计价款的90% ，余款10%作为工程保修金，一年后工程及相应设备无质量问题，一个月内一次性无息付清。

第二章  合 同 主 要 条 款

第一条

合同编号：

合同日期：

正本页数：

买方（甲方）：                    卖方（乙方）：

单位地址：                       单位地址：

联系电话：                       联系电话：

法定代表人：                     法定代表人：

授权代表：                       授权代表：

联系人：                         联系人：

图文传真：                       图文传真：

邮政编码：                       邮政编码：

发包人：徐州工业职业技术学院（以下简称甲方）

承包人：                     （以下简称乙方）

徐州工业职业技术学院的通风除尘设备及改造工程（采用公开招标的方式，按照平等投标，公开评标，择优定标的原则。甲方选定乙方为本工程承包人，根据《中华人民共和国合同法》及本合同工程的招标文件、投标书、经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守。

1、工程概况

1.1工程名称：通风除尘设备及改造工程

1.2工程地址： 徐州职业技术学院内

1.3工程内容：工程量清单及图纸全部内容

1.4资金来源：自筹

2、工程承包范围

承包范围：工程量清单及图纸全部内容

3、工期要求

3.1招标工期   60 （日历天），（工期将根据中标人自报工期为准），必须按合同要求执行。

3.2合同工期如遇下列情况，经双方协商，可作适当顺延。

3.2.1合同履行中发生重大设计变更而确实影响施工进度者（但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责）

3.2.2不可抗力因素造成的工期延误，在得到学校认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

3.2.3根据甲方实际情况部分时段或时间暂缓施工的（必须具有甲方书面指定）。

除此以外，不得以任何理由变更合同工期。

4、质量标准

工程质量标准：  合格

5、合同价款

金额（大写）：                  元（人民币）
￥：                  元

6、合同生效

合同订立时间：            年          月          日

合同订立地点：

本合同双方约定                          后生效

7、工程承包方式

7.1本工程在承包范围内包工包料 保工期、包质量、包保修、包安全文明施工、包竣工验收合格标准。

7.2承包方完全独立自行负责在校内施工时外界因素影响施工的协调，保证工程顺利进行；

8、工程承包造价

A、本工程采用固定总价方式，此承包总价包括完成全部工程内容所发生的一切有关费用【涵盖为施工机械设备进出场地所作出的各项安全保证措施费用及场地修复费用】。

实行固定总价合同，除工程设计变更可调整工程承包总价外，乙方不得以任何理由变更工程承包价。

B、本工程需经审计方可最终决算，审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。

9、工程质量及其管理：

9.1 本工程承包人独立负责完成，工程质量合格；

9.2承包人必须严格按照施工图、有关设计说明及国家现行施工验收规范等有关规定，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量达到合格验收标准。

9.3合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行，没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

9.4由承包方采购的设备、材料 必须符合国家规范及设计图纸文件规定。

10、工程款支付和结算

A.本工程无预付款和进度款,施工完毕并经验收合格后付至合同价款的60%(同时无息返还工程履约保证金)，工程竣工验收后两个月内整理竣工结算资料由管理部门审核后提请竣工结算审计。结算资料经发包人审计后，付至工程审计价款的90% ，余款10%作为工程保修金，一年后工程及相应设备无质量问题，一个月内一次性无息付清。

B、甲方凭乙方出具的税务机关的正式有效发票支付工程款，如乙方不出具发票或者出具的发票有瑕疵，甲方有权拒付或延误，直至乙方出具合法有效发票时止。

C、其他执行招标文件投标报价方式中规定

11、工程验收与保修

11.1工程验收

11.1.1工程竣工验收以本工程招标文件、施工图纸及施工技术要求为依据。

11.1.2 工程具备验收条件为：

11.1.4工程交付验收必须符合国家有关规定，必须按合同完成全部工程量。

11.1.5符合竣工验收条件，由乙方承担本项目施工各项资料及手续的办理。

11.2工程保修

11.2.1全部合同工程交工后，仍由承包人对工程质量实行保修，产品质量保证期为自工程通过最终验收并使用之日起  一 年，按照投标人自报的保修期为准。

11.2.2、属于保修范围内的项目，投标人在接到维修通知起24个小时内派人现场处理。如果没有在约定时间内到达现场处理维修，甲方委托他人处理，维修费将从质保金中扣除。

11.3工程质量：工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级。

乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、现行国家验收规范、标准等作为检查、抽查或者验收的依据和标准。

乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，延误的工期不顺延。

乙方应在自检合格后提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间环节的检查和验收手续，未通过甲方验收，乙方擅自进行下一道工序施工，则无论此部分工程是否合格，乙方都将按此部分工程价款的2%向甲方支付违约金。

11.4技术规范：按照国家、行业、地方颁布的现行有关工程建设标准、规范、规程及相关法律、法规执行。

12、违约责任

甲方责任

（1）无正当理由拒收货物、拒付工程款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

（2）未按合同规定的期限向乙方支付工程款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款的5%。

乙方责任

（1）乙方逾期竣工的，每逾期一天，按工程款总额的5‰承担违约责任。

（2）乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任，且承担甲方委托第三人代为履行的费用。

（3）乙方根本性违约的，甲方有权解除合同（解除合同的通知自到达乙方时生效），乙方还应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

1）如乙方不能完成本项工程的；

2）如乙方逾期竣工达20天；

3）乙方所交付的工程材料品种、型号、规格不符合清单中约定的；

4）所供工程材料不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现（2）（3）或（4）情形，甲方不解除合同的，乙方应向甲方支付工程总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的货物和服务。

（4）因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量目标，同时承包人必须及时进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。

（5）因承包人自身原因，造成直接经济损失5万元以上工程质量事故或3人以下死亡或10人以下重伤的安全事故，发包人有权解除本合同，承包人承担由此而产生的一切后果。

（6）如因承包人原因不能按期完成本合同工程，发包人有权中途终止合同（因不可抗力因素造成的除外），但应及时以书面形式通知承包人。由此造成的一切损失，均由承包人承担。

13、审计要求

（1）本工程需要经过审计方可最终结算。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。

（2）审计费用结算方式

（一）单项工程核减率超过10%（含10%）的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（二）单项工程核减率在8%（含8%）—10%之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（三）单项工程核减率在5%（含5%）—8%之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（四）单项工程核减率在5%（含5%）以下的，其审计费用由建设单位承担。

（五）审计过程中出现的因发包人差错，导致出现工程结算审增额的情况，由承包人双倍支付审增部分的审计费用，因承包人的差错导致报送工程量小于实际工程量、报送单价低于投标文件单价的不予审增。

14、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请按下列第（2）种方式解决；

（1）并约定向  /  仲裁委员会提请仲裁。

（2）向   工程所在地  人民法院提起诉讼。

15、合同份数
　  双方约定合同份数：   五份（甲方四份，乙方一份）

16、补充条款

16.1施工用水、用电由承包人挂表计量，费用由承包人承担，发包人现场办公用水、用电由承包人承担，水电价格按照施工期间工程施工规定价格计算。

16.2承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人的管理和监督检查。

16.3施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权在竣工审计时双倍扣除。

16.4本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。

16.5合同签订后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的承包人,发包人有权单方解除施工合同，清退施工人员并按收取违约金5万元，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。

16.6所有未尽事项执行通用条款及招标文件。

16.7组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

⑴甲方提供的招标文件及乙方提供的投标文件；

⑵技术规格响应表；

⑶服务承诺；

⑷甲乙双方商定的其他文件。

16.8乙方在签订本合同时将5000元投标保证金变更为履约保证金，在甲方验收合格后无息退回给乙方。

16.9本合同共    页。合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。。

发包人（甲方）：（公章）                        承包人（乙方）：（公章）

住所：　　　　　　　　　　　         　住所：

法定代表人：　　　　　　　　         　法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　　　         委托代表人：

电话：　　　　　　　　　　　　         电话：

传真：　　　　　　　　　　　　         传真：

开户银行：　　　　　　　　　　         开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　         　账号：

邮政编码：　　　　　　　　　          　邮政编码：

第三章  设备清单和技术要求及规格

（详见报价清单及图纸）

第 四 章  附件

投标文件表式：

（表式一）

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法人代表身份证明复印件粘贴处

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　        （单位名称）　　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加徐州工业职技术学院通风除尘设备及改造的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　　　　性别：　　　　　　　　身份证号：

单位：（盖章）            部门：             职务:

投标人单位名称（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（表式二）

投 标 书

致徐州工业职业技术学院：

一、根据已收到的徐州工业职业技术学院通风除尘设备及改造的招标文件，遵照相关的规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容，愿意按照所附投标报价单中的报价，按招标文件的要求承担本次招标范围的工作。

二、我单位保证中标后按照招标文件规定的时间内（或我单位自身投标认可的日期）完成所有招标文件规定的工作内容

三、我单位保证所供材料质量达到招标方提出的要求

四、贵单位的招标公告、招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同一部分，与合同具有同等法律效应。

投标单位：（盖法人章）：------------

法定代表人或代理人（签字或盖章）：----------

日期：

（表式三）

报价函

致徐州工业职业技术学院：

（一）根据已收到的徐州工业职业技术学院通风除尘设备及改造工程的招标文件，遵照相关的规定，我单位考察现场和研究招标文件后，认可招标文件全部内容，愿意以以下报价，按招标文件的要求承担本次招标范围的全部设备和安装的供应工作。

投标总报价（人民币）为;___________________________万元（大写）              （小写），分项报价清单按招标文件中提供的格式附在本页后。

（二）我单位保证在签订供货合同的     日历天内供货到场。

（三）我单位保证所供的产品达到甲方提出的要求，我单位承诺，经我单问哦所供设备的一切质量问题      年内免费质保，终身跟踪维修。

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位（盖法人章）：-------------

法定代表人或代理人（签字或盖章）：------------

日期：

（表式四 ）

付款方式响应函

致徐州工业职业技术学院：

我单位         （填写响应或者不响应）贵单位的招标公告、招标文件所要求的付款方式。

投标单位：（盖法人章）：------------

法定代表人后代理人（签字或盖章）：----------

日期：

（表式五 ）

企业主要类似业绩汇总表(附供货合同复印件)

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 联系人及联系电话 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：表中类似业绩是指2013年至今。

（表式六 ）

服务部分

（一）技术偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项技术配置求。偏离的须用黑体加粗字体显示。

- 技术配置偏离表

| 序号 | 服务名称 | 招标文件提出的要求 | 投标的要求 | 材料 | （符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |

注： 1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指高于招标文件的要求；“负偏离”指低于招标文件的要求。

2、 在投标文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，承包方必须无条件的满足招标文件的技术要求。

3、 投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，其投标保证金将不再退还。

（二）报价产品的详细的技术参数及配置清单（可附彩页）

（三）施工、安装组织设计（包括人员配备、投入设备、工期进度等）

法定代表人或其委托代理人签字：                   投标人：盖章

年   月    日

（表式七 ）

资格证明文件及其他重要文件

（一）投标人资格证明文件（复印件）

1、具备有效的营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证。

2、投标代理商具有投标产品生产厂家的相关授权。

3、具有ISO9001质量体系认证；

4、2012年以来承接过单项合同金额在10万元及以上的类似本招标项目的销售业绩（提供政府或事业单位类似实验室工程合同或中标通知书原件至少一份）；

（二）其他重要文件（复印件）

- 投标人委托代理人身份证件复印件；

  - 近三年来投标人涉及的诉讼案件及案件处理结果（如果有的话）；

3、、需要提交的其他资料；