- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：新沂学院宿舍内部电源插座改造工程

- 项目编号：XZCIT2024GC004

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2024年3月

- 第一部分  参加谈判承包人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新沂学院宿舍内部电源插座改造工程 项目编号：XZCIT2024GC004 项目预算：￥19.210518万元 |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2024年3月18日 |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需提供的材料： 1.法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明；（复印件盖公章） 2.本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；（盖公章） 3.近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）； 4.法定代表人授权书（盖公章）； 5.授权代表人身份证原件； 6.具备房屋建筑装饰工程专业承包三级（含）以上资质或建筑总承包三级（含）以上；（复印件盖公章） 7.具备有效的安全生产许可证。（复印件盖公章） （以上材料参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。除身份证原件外其他材料需编制谈判响应文件里。） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2024年3月22日北京时间下午14:30 谈判响应文件接收截止时间：2024年3月22日北京时间下午15:00 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2024年3月22日北京时间下午15:00 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |
| 9 | 现场勘察：时间2024年3月20日上午9:00—11:30 联系人：王老师 电话：15805210827 |

第二部分  参加谈判承包人须知

一、合格的参加谈判承包人

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人；

3.具备房屋建筑装饰工程专业承包三级（含）以上资质或建筑总承包三级（含）以上；

4.具备有效的安全生产许可证。

二、谈判报价

参加谈判承包人的报价应包括本项目所有费用（施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、履约保证金

无

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判承包人应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判承包人法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由承包人委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由承包人委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须后附完整的工程量清单与计价表等谈判文件中采购人需求的详细响应情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判承包人一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的工程进行必要的修改，承包人必须服从予以增加和减少。

八、谈判过程

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判承包人须知前附表-5”。

注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的承包人进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关承包人；

（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一承包人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的承包人平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的承包人；

④ 承包人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。承包人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的承包人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的承包人不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。

② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由承包人提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）承包人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

③ 最后报价是承包人响应文件的有效组成部分。

（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

九、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判承包人谈判及最终报价的前提：参加谈判承包人的工程装修以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与承包人可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交承包人。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务、工程质量等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判承包人履行合同的能力；

（4）参加谈判承包人承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判承包人进行谈判；

（2）如果参加谈判承包人试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判承包人。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判承包人须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判承包人应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判承包人的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的承包人或者报价未超过采购预算的承包人不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

一、工程概况

本项目为徐州工业职业技术学院新沂学院宿舍内部电源插座改造工程项目，工程专业类别为安装，建设地点为学校新沂学院校区，工程建设范围：插座安装、电线及线槽安装等，详见工程量清单。按照工程量清单内容为基准，如有疑问以现场负责人确定为准，工程质量达到合格标准。供应商应全力配合校方按时竣工交付使用，按需安排人员施工，如工期紧，应按照规定进行轮班施工，确保如期交付使用。相关技术要求详见工程量清单等。

二、工程要求

- 1.承包方式：甲供主材；

- 2.要求质量标准：合格，满足规范要求；

- 3.要求工期：10日历天；校方下发的开工令指定时间即为计算开工时间，并不以合同签订盖章后计算工期。

4.工程质量应符合发包方使用要求，成交承包人须按国家有关部门现行规范标准规定进行施工，确保工程质量合格，在施工过程中随时接受发包方对施工情况的检查检验。

5.施工质量标准要求；

（1）插座要求安装牢固、美观、安全无漏电；

（2）线槽安装要求安装规范，牢固、美观、无电线裸露，固定方式平整；

（3）质量标准：全面应用标准工艺，消除质量通病，工程达到国家相关规范要求；

（4）施工产生的垃圾及时清理并运出校园。

施工完成后需进行用电试验，确保没有问题后进行验收。

6.施工方案以发包方提供工程量清单及相关国家规范编制。

- 7.根据发包方的总体施工要求，承包方在发包方指定日期进场施工，承包方在双方商定的工期内完成施工，但因不可抗力以及发包方原因所造成的施工延期，不视作承包方的责任。承包人针对实际情况和各工种、工序的需要，合理配备先进机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要,从而来保证工程质量。

- 8.施工质量须按国家有关部门现行规范标准规定进行施工，确保工程质量合格。在施工过程中随时接受发包方对施工情况的检查检验，未经发包方同意不得随意变更。

- 9.承包方保证施工安全，对施工期间发生的安全事故承担全部责任。

- 10.本工程项目甲供主材。

- 11.工程技术规范与质量技术标准：适用现行国家及本省本市的有关标准规范及其他适用于本工程的技术标准规范。

- 12.严格按照双方审定后的工程量清单施工，任何变更和增减须经发包方签字盖章，方可实施，报发包方备案。如由于工程需要，工程量发生增减，承包方应积极进行方案和图纸设计调整，报备发包方，共同签署工程变更并注明该项变更所发生的费用。

- 13.验收：

- 采购人和相关部门以招标文件、施工图纸及施工技术要求为依据按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交承包人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

三、《已标价的工程量清单》要求

- （一）工程量清单：详见本项目附件工程量清单。

- （二）《已标价的工程量清单》报价要求

- 1、报价内容

- 1.1响应报价应包括竞争性文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

- 1.2供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

- 1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

- 1.4响应的供应商必须按统一的工程量清单报价。成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，或其他原因引起的价款变化，均不调整。

- 1.5 施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。

- 1.6 供应商自行进行现场勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

- 1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。

- 1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在响应报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

- 1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。

- 2、报价方式

- 2.1本工程采用单价合同。此承包总价包括完成全部工程内容所发生的一切有关费用，供应商应充分考虑施工期间各种风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

- 2.2材料风险约定：

- 2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

- 2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

- 3、报价的计价方法

- 本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

- 4、报价编制依据及要求：

- 本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及苏建价【2016】154配套文件、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009版）、人工费调整执行苏建函价〔2023〕391号文件有关文件规定及采购人提供的工程量清单。还包括采购人提供的竞争性谈判文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要。

- 5、结算方式、工程价款的调整方法：

- 此承包总价包括完成全部工程内容所发生的一切有关费用，实行固定单价合同，除工程设计变更可调整工程承包总价外，乙方不得以任何理由变更工程承包价。

- 合同总价包含的风险范围：

- （1）合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；

- （2）一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；

- （3）已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：承包单位自行综合考虑

四、付款方式：

本项目无进度款和预付款，工程全部竣工并验收合格后3个月内支付至合同总价的70%；结算审计结束，发包方出具审计报告后45天内支付至审定工程款的100%（如有复审，工程价款结算最终以发包方委托的造价咨询复审机构出具的审计报告为准）。

第四部分  合同草案条款

工 程 施 工 合 同

甲方：  徐州工业职业技术学院                    （以下简称甲方）

乙方：                                          （以下简称乙方）

徐州工业职业技术学院的新沂学院宿舍内部电源插座改造工程采用竞争性谈判的方式，按照平等投标，公开评标，择优定标的原则。甲方选定乙方为新沂学院宿舍内部电源插座改造工程项目施工单位，根据《中华人民共和国民法典》及本合同工程的招标文件、投标书、经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守。

1、工程概况

1.1工程名称：新沂学院宿舍内部电源插座改造工程

1.2工程地址：徐州工业职业技术学院新沂学院内

1.3工程内容： 工程量清单所含全部内容

1.4资金来源： 自筹

2、工程承包范围

承包范围：

2.1、新沂学院宿舍内部电源插座改造工程，详见工程量清单。

2.2、如若清单和图纸不符合，以工程量清单为准。

3、工期要求

3.1合同工期    日历天，必须按合同要求执行。

3.2合同工期原则上不得顺延。

乙方计算工期时间为：甲方下发的开工令指定时间即为计算开工时间，并不以合同签订盖章后计算工期。

4、质量标准

工程质量标准：  合格

（1）插座要求安装牢固、美观、安全无漏电；

（2）线槽安装要求安装规范，牢固、美观、无电线裸露，固定方式平整；

（3）质量标准：全面应用标准工艺，消除质量通病，工程达到国家相关规范要求；

（4）施工产生的垃圾及时清理并运出校园。

施工完成后需进行用电试验，确保没有问题后进行验收。

5、合同价款

本项目工程款为￥：        元（大写）：                  .

（人民币）。

6、其他说明

6.1　校内不提供施工人员住宿场所，且施工现场严禁生火做饭。

6.2本合同双方约定  自甲方、施工单位签字盖章  后生效

7、甲方派驻甲方代表为       ，乙方派驻项目经理为      。

8、工程承包方式

8.1本工程在承包范围内保工期、包质量、包保修、包安全文明施工、包竣工验收合格标准。

8.2乙方完全独立负责在校内施工时外界因素影响施工的协调，乙方要保证工程顺利进行；

9、工程承包造价

A、此承包总价包括完成全部工程内容所发生的一切有关费用，实行固定单价合同，除工程设计变更可调整工程承包总价外，乙方不得以任何理由变更工程承包价。

B、本工程实行固定单价合同，量的风险及价的风险按本款下列条款执行。

①量的风险主要体现为以下：

a、在施工期间，甲方有权对工程量清单内的工程量及工程量清单外的工程量取消或增加，乙方都必须无条件执行，并且中标的施工单位无权以任何经济损失为借口提出任何要求，否则视为违背甲方招标文件，甲方有权不支付任何工程款。

b、清单未提到，但是甲方根据现状需要进行增加或删减，中标单位必须按照甲方要求无条件进行删减或增加，工期不计。

c、中标价工程量清单中已有相同项目的，按投标书相同项目的综合单价计算，但当清单项目的工程数量发生变化，工程量偏差15%以内的部分执行投标报价，工程量偏差超过15%时，应重新组价。

②价的风险：

工期较短的工程，所有人工价格风险乙方必须自行承担，自招标开始到工程竣工验收合格之间人工价格均不进行调整。

合同总价包含的风险范围：

（1）合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；

（2）一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；

（3）已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：承包单位自行综合考虑

本工程需经甲方的审计处组织审计并出具终审审计报告作为最终结算依据。

10、工程质量及其管理：施工合同中的各系统名称、所选设备（材料）的品牌、型号规格、数量、技术参数等应与中标通知书、招标文件、工程量清单、投标文件、甲方对材料管理的要求一致。

10.1对于招标文件上没有规定的材料控制办法：见本合同第11款第3条

10.2乙方必须严格按照施工图、有关设计说明及国家现行施工验收规范等有关规定，精心施工、记录、检验，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量达到合格验收标准。

10.3乙方保证所提供的设备、材料是全新的、合格的、未使用过的。

10.4乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为业主提供技术先进、质量上乘并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

10.5合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或行业（部）标准执行（按标准高者执行），没有国家或行业（部）标准的，按企业标准执行。

11、材料供应

本工程甲供主材，详见工程量清单。

12、工程款支付和结算

A、本项目无进度款和预付款，工程全部竣工并验收合格后3个月内支付至合同总价的70%；结算审计结束，甲方出具审计报告后45天内支付至审定工程款的100%（如有复审，工程价款结算最终以甲方委托的造价咨询复审机构出具的审计报告为准）。付款前提条件:每次付款,乙方应提前不少于20个工作日，向甲方提供增值税普通发票，以便甲方安排付款计划、签署付款手续；工程竣工后一个月内必须上报合格的审计资料，否则责任由投标方承担。

B、甲方凭乙方出具的税务机关的正式有效增值税普通发票支付工程款，如乙方不出具发票或者出具的发票有瑕疵，甲方有权拒付或延误，直至乙方出具合法有效增值税普通发票时止。

C、结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》和2014年《江苏省安装工程计价表》、2014年《江苏省市政工程计价表》、2009年《江苏省修缮定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省园林工程计价定额》等（根据工程性质选用定额）及相关配套文件的规定、施工图纸、工程量清单及有效设计变更及签证等。

D、结算办法：建筑安装工程费计价：采用实际完成工程量计算

（1）本合同中未约定可以调整的内容，一律不予调整。甲方有权根据实际情况减少工程量，乙方不得提出补偿。

13、工程验收与保修

13.1工程验收

13.1.1工程竣工验收以本工程技术文件和招标文件、施工图纸及施工技术要求为依据。

13.1.2 验收时间与条件

13.1.2.1 验收时间：本工程验收时间为中标结果合法公示结束后以甲方书面通知开工之日起开始计算工期，  月   日前必须验收完成。如拖延按照本合同处罚条款进行处罚。

13.1.2.2工程具备验收条件为：工程全部施工完毕后，因施工原因造成的建筑垃圾及时清理完毕，卫生打扫干净，无任何施工污染。

13.1.3工程竣工后，乙方根据甲方的要求提供完整的竣工技术档案资料3份。

13.1.4工程交付验收必须符合国家有关规定，必须按合同完成全部工程量。

13.1.5符合竣工验收条件，由乙方承担本项目施工各项资料及手续的办理。

13.2工程保修

A、全部合同工程交工后，仍由乙方对工程质量实行保修，保修期2年。

13.3工程质量：工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级。

乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、现行国家验收规范、标准等作为检查、抽查或者验收的依据和标准。

乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，延误的工期不顺延。保质要求特别说明，工程竣工后如有出现质量问题，则质保期按照自修复好之日起重新起算。

乙方应在自检合格后提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间环节的检查和验收手续，未通过甲方验收，乙方擅自进行下一道工序施工，则无论此部分工程是否合格，乙方应无条件恢复至前一工序状态等待验收，并按总工程价的5%向甲方承担违约责任且工期不得顺延。

13.4技术规范：按照国家、行业、地方颁布的现行有关工程建设标准、规范、规程及相关法律、法规执行。

乙方的施工方案、使用材料需经过甲方确认同意。

14、违约责任

14.1 工期违约

14.1.1如果乙方未按投标时的工程横道图中的进度计划表及各分部分项的工期横道图执行，按每延迟一天向甲方支付500元违约金。 在工程管理过程中将严格按照中标人投标时工期横道图各分项掐点计算工期（甲方要求的或不可抗拒力除外）。

14.1.2由于乙方的原因造成竣工日期延误，除了对各个分项进度处罚外，另按每拖延一天向甲方支付1000元违约金。

14.2因乙方原因，造成甲方增加工程费用和产生项目赔付费用，此部分费用由乙方承担，如果产生增加工期，则工期不得计算，按照拖延工期进行处罚。

14.3乙方未按合同约定履行维保义务，每发生一次应向甲方按合同总价款5%承担违约责任。

14.4如出现以下情形为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的30%承担违约责任，并赔偿甲方的损失且不认可施工单位已完成工作量，并永久取消所有即将支付款项：

（1）工程中使用材料未按照招标文件或合同要求执行的；工程使用材料以次充好或是假冒伪劣的或使用不合格产品。

（2）拒绝或不遵照甲方或跟踪审计、监管方要求整改、更换或拆除有缺陷的工程。

（3）未经甲方同意，乙方分包、转包工程。

（4）因乙方原因或未按照国家相关安全管理规定，没有做好安全施工的各项保护措施导致人员伤亡的。

14.5因乙方自身原因，达不到合同约定的工程质量目标，同时乙方必须及时进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。

14.6中标项目经理必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务；乙方投标项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，各类工程检查验收和会议，项目经理必须参加。除不可抗力外，中途不得随意更换。

14.7工程实施过程中，发包方根据进度情况及乙方实际完成状况判定乙方不能按期完成本合同工程，甲方有权中途终止合同（因不可抗力因素造成的除外），在以书面形式通知乙方而乙方不愿意接受书面通知时，则以甲方工程管理方、审计处及监察处短信通知为准。由此造成的一切损失，均由乙方承担。

14.8因乙方原因引发的诉讼，乙方除按照合同约定承担的违约责任外，还需承担甲方由此产生的其他费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费用、其他损失等）。

15、审计要求

15.1本工程需要经过甲方自行审计或委托的造价咨询机构审计后（工程造价在100万元以上的，需要经过初审和复审），以审计报告（如有复审，以复审机构出具的审计报告）作为最终结算依据。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。

15.2审计费用结算方式

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（4）单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由建设单位承担。

15.3审计过程中因乙方差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况，则该部分费用不予增加。除上述原因以外，其他乙方原因导致的审增额，由乙方双倍支付审增部分的审计费用。

15.4本工程实行固定单价合同。

16、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请按下列第（2）种方式解决；

（1）并约定向  /  仲裁委员会提请仲裁。

（2）向   工程所在地  人民法院提起诉讼。

17、合同份数
　  双方约定合同份数：   陆份（甲方伍份，乙方壹份）

18、补充条款

（1）对3个工作日前产生的工程变更和经济签证，乙方未及时报送甲方的，将不予认可。

（2）施工用水、用电费用按照乙方投标报价各项子目所含水电费用进行扣除。即采用原进原出方式执行。

（3）乙方必须遵守甲方现场的管理制度和规定，服从甲方及管理和监督检查。

（4）施工过程中，乙方如违反现场管理制度和规定，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，甲方有权在审计时双倍扣除。

（5）对放线验线、关键工序、主要原材料，甲方有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则甲方承担相应费用；如不合格则乙方承担相应费用及造成的一切损失。

（6)如乙方未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待乙方整改完毕并报经甲方验收同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

(7)如乙方拒绝执行甲方的合理指令，甲方有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对乙方处以1000-3000元/次的罚款，且执行指令的费用由乙方支付；若乙方拒绝支付，则甲方有权从乙方工程款中扣除。

(8)乙方应优先支付工人劳动报酬；乙方如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，甲方有权在竣工审计时按每次5万元处罚。

(9)建造师不得更换；确有特殊情况需更换，须经甲方批准同意,且乙方缴纳0.5万元/人·次的违约金后方可更换，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

(10)乙方建造师必须参加例会、专题会议和甲方组织召开的需乙方参加的有关会议，因故不能参加的应提前24小时向甲方提出申请，并在获得甲方批准后方可缺席，否则甲方将处500元/次罚款。

(11)在下列情况下，经监管人员提出，甲方同意，乙方项目机构中不称职的管理人员，必须在24小时内离开工程现场，否则甲方将处1000元/人次的罚款；同时，乙方应在3日内向甲方报送合格的管理人员代替离开的人员。

A、甲方有充分证据确认无法胜任工作的；

B、不积极配合监理及甲方正常工作的；

C、违反甲方现场管理规定的；

D、无证上岗的（按规定必须持证上岗的）。

(12)甲方按照乙方投标文件中的施工组织设计进行审定，在计算开工之日期前乙方必须按照项目既定目标，依据投标时的施工组织设计及工期形象进度和工期进度横道图，修订项目施工时的施工组织设计及工期计划和安全保证措施以及安全文明工地措施计划、环境保护措施计划等报甲方签批，届时，将按照甲方审批的各项计划等检查验收，施工单位未有报送经甲方签批的合格的施工组织设计及各类计划，将视为不服从甲方管理，按照本合同补充条款第7条执行。

乙方不按时送审符合要求的施工组织设计，造成甲方无法判断工程施工顺利与否，责任由乙方承担。甲方对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属乙方自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由乙方自行承担。

(13)施工期间，乙方不得辱骂、殴打、威胁甲方、监理人及跟踪审计人员，如若发生将处罚乙方1万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至乙方公司法人向甲方书面保证此类事件不再发生。

(14)乙方在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；甲方将施工场地移交给乙方后，乙方有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非甲方原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，甲方概不负责，由乙方自行解决。

(15)乙方负责甲方所定分包人的管理，并提供合同约定的设施和施工条件，收取分包人的配合、管理费，否则甲方将相应扣减乙方的配合、管理费；

A、乙方负责协调脚手架和垂直运输设施的使用，不得刁难、为难分包人；

B、乙方负责提供通道和场地，合理安排作业面及作业时间，负责提供水、电源及生活、办公用房，协调各分包单位、各工种、工序之间的施工安排。

C、达到工程相关规定的安全措施审批要求的（例如脚手架搭拆），乙方应报有关部门批准。

(16)保修期按工程竣工验收合格后资料、手续齐备，正式移交甲方之日起计算。

(17)保修期内，因乙方原因发生工程质量问题需要维修，乙方须在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并于到场后二日内进行维修；如经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或乙方未按要求维修，甲方有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将从乙方保修金中双倍扣除，超支部分由乙方承担。

(18)保修期内因乙方原因造成的工程质量问题给业主及第三方造成损失的，由乙方承担。

(19)监理人及甲方有权对乙方的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，乙方接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，甲方将按照现场管理规定进行处罚。

(20)本合同履行期间，乙方与第三方产生的债权、债务均由乙方自行解决，与甲方无关。

(21)本工程施工前期，务必配合甲方有关部门，针对现有物品盘点，进行物品交接。若后期物品因前期交接不清，造成的一切损失，由乙方自行承担。

(22)竣工验收时，卫生清理不符合要求的，罚款2000元。整改后还未达到验收标准的，罚款5000元，每拖延一天罚款5000元。

(23)乙方必须严格执行甲方各类各项规章管理制度。

(24)承包单位必须做好安全文明施工，并做好相关台账。无台账或者安全文明施工没有按照政府相关规定执行的将扣除其安全文明施工费用。

(25)校内不提供施工人员的住宿场所，且施工现场严禁生火做饭；如发现一次罚款1000元。

(26)严禁任何垃圾抛洒，所有垃圾应按照安全文明方式进行处理，否则，每发现一次罚款500元；

(27)工地应做好围挡，围挡要规范、美观，否则将扣除安全文明相关费用；

(28)施工现场务必要求所有人员佩戴安全帽，违者按照一人一次200元罚款；

(29)乙方务必注重原设备设施的成品保护，做好防护措施，如因为施工损坏必须恢复原状且工期不计入。

（30）增加或减少工程量时服从甲方要求。

（31）做好现场成品保护，损坏照价赔偿。

(32)所有未尽事项执行通用条款及招标文件。

甲方：（公章）徐州工业职业技术学院     乙方：（公章）

住所：　　　　　　　　　　　          住所：

法定代表人：　　　　　　　             法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　　　         委托代表人：

电话：　　　　　　　　　　　　         电话：

传真：　　　　　　　　　　　　         传真：

开户银行：　　　　　　　　　　         开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　         　账号：

邮政编码：　　　　　　　　　           邮政编码：

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判承包人请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

承包人全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

承包人地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 承包人介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 承包人获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 谈判承包人信誉证明材料………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

- 服务………………………………………………………………………（页码）

  - 质保情况…………………………………………………………………（页码）

  - 质保期满后维保服务情况………………………………………………（页码）

  - 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 工程量清单与计价表……………………………………………………（页码）

- 施工方案及进度计划……………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照…………………………………………………………………（页码）

  - 社会养老保险金和缴纳税收的证明……………………………………（页码）

  - 无违法违规行为声明文件………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。分项价格表附后。）

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 质量 | 工期 （日历天） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |  |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 付款方式响应情况： |  |  |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

法定代表人或其委托代理人签字：                    承包人名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

报价一览表（分项报价表）

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

供应商名称：

项目编号：                                  货币单位：人民币：元

根据工程量清单报价

法定代表人或其委托代理人签字：         承包人名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

本款说明：

1如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应谈判文件。

2供应商对以上数据的真实性负责。

采购人有权将以上内容进行公示。

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

3.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意谈判承包人须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

承包人（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

承包人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （承包人名称）的法定代表人。

特此证明。

承包人：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （承包人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

承包人：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）